# Unified Frontend Execution Plan

Дата: 2026-04-15
Статус: working version / single source of truth for frontend team

## 1. Цель документа

Этот документ нужен, чтобы убрать расхождения между blueprint, mini-spec, role matrix и текущими статусными документами.

Он фиксирует:

- единую ролевую модель,

- единый порядок реализации,

- обязательные правила для frontend команды,

- ближайший execution plan на 1–2 спринта,

- точки синхронизации с backend.

## 2. Единый source of truth

До отдельного обновления всех остальных документов этот документ считается главным рабочим источником правды для frontend-команды.

При конфликте между документами приоритет такой:

- Unified Frontend Execution Plan (этот документ)

- v_04_product_blueprint.md

- mini-spec документы

- API contract / design contract

- старые status/matrix документы

## 3. Единая ролевая модель

Используем только 4 роли:

- employee

- manager

- company_admin

- super_admin

### 3.1 Role intent

#### Employee

Видит и использует:

- личный workspace,

- свои задачи,

- свои/доступные документы,

- AI chat,

- личную активность,

- профиль сотрудника.

#### Manager

Видит и использует:

- всё Employee,

- сотрудников своего отдела,

- задачи команды,

- drill-down по building/floor/department,

- employee profile в управленческом контексте.

#### Company Admin

Видит и использует:

- всё Manager,

- оргструктуру компании,

- сотрудников компании,

- приглашения,

- роли в рамках компании,

- проекты компании,

- company-level analytics/settings.

#### Super Admin

Видит и использует:

- глобальное управление компаниями,

- onboarding company admins,

- глобальные лимиты/политики,

- platform-wide audit и analytics,

- cross-company override.

### 3.2 Важное правило

Роль admin в старых документах не использовать как отдельную боевую роль.
Если встречается admin, она должна быть явно заменена на:

- company_admin, или

- super_admin

в зависимости от контекста.

## 4. Единые правила доступа

Доступ проверяется на двух уровнях:

- route-level

- feature/action-level

Недостаточно скрывать кнопку или пункт меню.
Любое критичное действие должно проходить через policy guard.

### 4.1 Minimum access rules

#### Employee

Доступ:

- workspace

- chat

- own tasks

- own/available documents

- own profile

Нет доступа:

- company admin pages

- global admin pages

- org-wide management actions

#### Manager

Доступ:

- всё Employee

- building/floor/department views в своём scope

- team tasks

- employee profile

- deadline/priority/status actions по policy

Нет доступа:

- company-wide invites/roles/settings

- platform-wide actions

#### Company Admin

Доступ:

- всё Manager

- company structure

- employees list/details

- invitations

- roles & access

- projects create/settings/members

- company analytics/settings

Нет доступа:

- cross-company platform operations

- super admin only actions

#### Super Admin

Доступ:

- всё Company Admin

- companies list/create/edit

- cross-company view

- global analytics

- audit/system controls

## 5. Правильный порядок реализации

Главная ошибка, которой нужно избежать: не идти вширь по экранам, пока не стабилизированы роли, guards, contracts и shared rules.

### Реальный порядок работ

## Stage 0 — Alignment / Cleanup

Сделать сначала:

- привести role model к 4 ролям во всех активных frontend документах;

- обновить route matrix;

- обновить ROLE_HOME_ROUTE;

- убрать legacy упоминания admin как единственной admin-роли;

- дочистить mojibake/encoding issues в legacy UI;

- зафиксировать, что design tokens обязательны для нового кода.

Результат: команда больше не спорит о базовой модели доступа и структуры приложения.

## Stage 1 — Governance & Foundation Hardening

Сделать:

- route guards для 4-role target;

- feature/action policies;

- unified auth/session model;

- centralized 401/403 handling;

- token/theme contract как обязательный стандарт;

- CI gates: build + typecheck + lint.

Результат: безопасная и управляемая основа для дальнейших вертикалей.

## Stage 2 — Core Vertical Slices

Сделать и довести до стабильности:

- Employee Workspace

- Organization drill-down (Building/Floor/Department)

- Employee Profile

Условия завершения:

- экраны работают и в mock, и в live-ready контракте;

- URL/filter behavior детерминирован;

- переходы между экранами консистентны;

- роли реально ограничивают действия.

Результат: рабочий end-to-end сценарий для Employee и Manager.

## Stage 3 — Shared Domain Unification

Сделать:

- единый Task domain contract;

- единый Document domain contract;

- server-compatible filters;

- common API adapters/hooks;

- deep-link conventions.

Результат: задачи и документы перестают жить как разрозненные куски UI.

## Stage 4 — Projects Module

Сделать:

- Projects List

- Project Create

- Project Details

- Project Settings

- Project Members

Только после завершения Stage 1–3.

Результат: проектный контекст строится уже на стабильной auth/role/domain основе.

## Stage 5 — Company Admin Plane

Сделать:

- Company Overview

- Organization Structure

- Employees List / Details

- Invitations

- Roles & Access

- company-scoped audit events

Результат: Company Admin получает полный рабочий контур.

## Stage 6 — Super Admin Plane

Сделать:

- Companies List / Create Company

- cross-company scope switch

- platform analytics

- global policies / audit controls

Результат: platform-level управление без ломки company-level логики.

## 6. Что делать прямо сейчас

Ниже — ближайший практический план для frontend-команды.

## Sprint A — обязательно

### A1. Role convergence

- заменить старую 3-role matrix на 4-role matrix;

- обновить guards и route config;

- проверить role-aware redirects после login;

- проверить forbidden states.

### A2. Policy layer

- вынести feature-level policy helpers;

- запретить проверку критичных доступов только внутри компонентов;

- описать минимум action policies для tasks/projects/admin actions.

### A3. Design contract enforcement

- запретить новые hardcoded critical-path стили;

- перевести новые/изменяемые shared components на variant/size/state;

- проверить theme.css и token usage.

### A4. Foundation QA

- включить обязательные команды проверки в CI;

- закрыть линтер-предупреждения, влияющие на новый код;

- убрать критичные проблемы текстов/локализации/encoding.

Sprint A deliverable: стабильная governance-основа.

## Sprint B — сразу после

### B1. Vertical stabilization

- довести Workspace до live-ready happy path;

- довести Building/Floor/Department до общего filter contract;

- довести Employee Profile до консистентного режима открытия из всех точек.

### B2. Task/document contracts

- унифицировать типы;

- унифицировать normalizers;

- подготовить shared hooks;

- согласовать query/filter shape с backend.

### B3. Live API readiness

- проверить happy-path against Django endpoints;

- убрать reliance на fallback в штатном режиме;

- зафиксировать backend gaps списком.

Sprint B deliverable: рабочий core product slice для employee/manager.

## 7. Единые frontend правила

### 7.1 Domain-first

UI не должен использовать raw API shape напрямую.
Всегда использовать:

- domain models,

- normalizers,

- typed adapters.

### 7.2 Contract-first

Если backend контракт ещё не готов:

- работаем через mock contract,

- но shape должен совпадать с целевым DRF/OpenAPI контрактом.

### 7.3 Design-flex first

Новый код не должен завязываться на конкретную палитру или ad-hoc стили.

### 7.4 Policy-first

Если экран или действие зависит от роли — policy должна быть явной и переиспользуемой.

### 7.5 No duplicate business logic

Нельзя копировать одни и те же role/task/project rules по нескольким компонентам.

## 8. Что фронт не должен делать сейчас

Не делать раньше времени:

- массовое расширение analytics экранов;

- глубокий super admin UI раньше company admin plane;

- сложные визуальные полировки вместо стабилизации contracts/guards;

- новый крупный модуль без согласованного role+API+domain shape;

- прямую привязку UI к fallback endpoint-ам как к постоянному решению.

## 9. Синхронизация с backend

Frontend ожидает, что backend будет строиться по контрактному принципу.

Критичные frontend-зависимости:

- auth/session endpoints;

- org structure endpoints;

- workspace/profile endpoints;

- projects endpoints;

- tasks endpoints;

- admin company endpoints.

### 9.1 Правило интеграции

Если live endpoint отличается от согласованного контракта:

- фиксируется gap;

- принимается временный adapter only если это не ломает целевой domain contract;

- raw drift в UI не допускается.

### 9.2 Smoke priority с backend

Сначала прогонять:

- auth/login/me

- workspace

- employee profile

- org drill-down

- tasks

- projects

- company admin endpoints

## 10. Definition of Done для новой frontend-фичи

Фича считается завершённой, если:

- роли и доступы проверены на route + feature/action уровне;

- raw API shape не протекает в UI;

- нет нового критичного hardcoded visual chaos;

- happy-path и negative-path продуманы;

- документация обновлена;

- сценарий совместим с live Django contract.

## 11. Конкретные задачи на обновление документации

Нужно обновить в ближайшую очередь:

### Документ 1 — Role Access Matrix

Перевести с:

- employee / manager / admin

на:

- employee / manager / company_admin / super_admin

### Документ 2 — v_03

Оставить как execution roadmap foundation-first.

### Документ 3 — v_04

Уточнить, что Projects стартует после stabilization foundation + core verticals, а не вместо них.

### Документ 4 — mini-specs

Проверить везде:

- одинаковые названия ролей,

- одинаковые home routes,

- одинаковую policy vocabulary.

## 12. Финальный практический вывод

Для frontend-команды правильная стратегия сейчас такая:

- Сначала выровнять роли, guards, policies и contracts.

- Затем довести уже начатые вертикали до стабильного live-ready состояния.

- Потом унифицировать tasks/documents как общие домены.

- После этого спокойно входить в Projects.

- Затем строить Company Admin.

- И только потом — полноценно Super Admin plane.

Это даст:

- меньше переделок,

- меньше конфликтов фронта с бэком,

- выше скорость реальной реализации,

- лучшую готовность к аудиту и масштабированию.